**Edistymisraportti**

15.2.2018

Laatija Joona Tervo

Versiohistoria

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PÄIVÄMÄÄRÄ | MUUTOSPERUSTE | TEKIJÄ |
| 1.0 | 19.1.2018 | Dokumentti kesken | Joona Tervo |
| 1.1 | 26.1.2018 | Dokumentti kesken | Joona Tervo |
| 1.2 | 1.2.2018 | Dokumentti tehty | Joona Tervo |
| 1.3 | 15.2.2018 | Projektisuunnitelmaa muokattu | Joona Tervo |
| 1.4 | 16.2.2018 | Projektisuunnitelma valmis | Joona Tervo |

Jakelu

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| TEKIJÄ | TULOSTETTU | JAKELU |
| Joona Tervo | 1.2.2018 | Leena Järvenkylä- Niemi |
| Joona Tervo | 16.2.2018 | Leena Järvenkylä- Niemi |

# Sisällysluettelo

[Sisällysluettelo 2](#_Toc505254401)

[1. Aikataulutilanne 3](#_Toc505254402)

[2.1 Kumulatiivinen ajankäyttö 4](#_Toc505254403)

[2.2 Ajankäyttö osatehtävittäin 4](#_Toc505254404)

[2.3 Kumulatiiviset kustannukset 5](#_Toc505254405)

[3. Esiintyneet ongelmat ja ratkaisutoimenpiteet 6](#_Toc505254406)

[4. Arvio projektin kestosta 7](#_Toc505254407)

[5. Ehdotus jatkotoimenpiteiksi 8](#_Toc505254408)

# 1. Aikataulutilanne

Projekti on todennäköisesti vähän aikataulusta jäljessä. Esitutkimus ja projektisuunnitelma on saatu tehtyä, mutta muut vielä jäljellä.

# 2. Käytetyt resurssit

## 2.1 Kumulatiivinen ajankäyttö

Raportointikaudelle suunniteltu/toteutettu

|  |  |
| --- | --- |
| **Työmäärä** | **Tunteja suunniteltu** |
| **Joona Tervo** | 34 |

Projektin alusta suunniteltu/toteutettu

|  |  |
| --- | --- |
| **Työmäärä** | **Tunteja suunniteltu** |
| **Joona Tervo** | 33 |

## 2.2 Ajankäyttö osatehtävittäin

Projektin suunniteltu/toteutettu

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Osatehtävä** | **Tunteja suunniteltu** | **Tunteja toteutunut** |
| **Projektin aloitus** | 3 | 3 |
| **Suunnitelman teko** | 14 | 14 |
| **Nykytilanteen selvitys** | 2 | 3 |
| **Alustava suunnittelu ja palaverin valmistelu** | 8 | 8 |
| **Yhteensä** | **27** | **28** |

## 2.3 Kumulatiiviset kustannukset

Mitään kustannuksia ei ole, koska suunnitelman tekeminen ei maksa meille mitään.

# 3. Esiintyneet ongelmat ja ratkaisutoimenpiteet

Pieniä ongelmia on ollut tiedostojen kanssa, mutta ne ovat ratkenneet itsekseen.

Motivaation puute on ollut myös pieni ongelma, vaikkei kuulosta niin pahalta ja harmittomalta, mutta asiat ovat saatu kuntoon.

# 4. Arvio projektin kestosta

Projekti valmistuu tehdyn aikataulun mukaisesti, mutta erilaisessa järjestyksessä.

# 5. Ehdotus jatkotoimenpiteiksi

Projektia jatketaan suunnitelman mukaan niin kauan kuin projektia on jäljellä.