Projekti

n loppuraportti

Lanien suunnittelu projekti

# 21.2.2018

Laatija Joona Tervo

Versiohistoria

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PÄIVÄMÄÄRÄ | MUUTOSPERUSTE | TEKIJÄ |
| 1.0 | 21.2.2018 | Dokumentti valmis | Joona Tervo |

Jakelu

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| TEKIJÄ | TULOSTETTU | JAKELU |
| Joona Tervo | 21.2.2018 | Leena Järvenkylä-Niemi |

# Sisällysluettelo

[Sisällysluettelo 2](#_Toc507006830)

[Taustaa 4](#_Toc507006831)

[Saavutetut tulokset 4](#_Toc507006832)

[Työn eteneminen 4](#_Toc507006833)

[Kustannukset 4](#_Toc507006834)

[Resurssien käyttö 4](#_Toc507006835)

[Kokemukset 4](#_Toc507006836)

## Taustaa

Projektin tarkoituksena on suunnitelma laneille. Suunnitelman pitää olla yleispätevä, jotta sitä voisi käyttää tulevaisuudessa, jos on mahdollista.

|  |  |
| --- | --- |
| Saavutetut tulokset | Projekti suunnitelma saatiin tehtyä, mutta myöhässä. Mitään kaaviota ei jäänyt puuttumaan, mutta kotona suunnitelman tekeminen oli vaikeaa, koska tiettyjä sovelluksia ei saanut ilmaiseksi mitä olisi tarvinnut, joten piti soveltaa ja käyttää muita ilmaisia sovelluksia. |
| Työn eteneminen |  |
|  | Aloitin esitutkimuksesta ja kun se oli tehty niin etenin projektisuunnitelman pariin. Projektisuunnitelman aikana kaavioita tuli paljon ja tekemistä oli poissaolojen takia. Toiminnallinen määrittely tuotti myös vaikeuksia, mutta pääsin ylitse. |
|  | Suunnitelma saatiin tehtyä ja palautettua |
| Kustannukset |  |
|  | Mitään kustannuksia ei ollut. |

## Resurssien käyttö

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Työmäärä** | **Tunteja suunniteltu** | **Tunteja toteutunut** |
| Joona Tervo | 57 | 76 |
| **Yhteensä** | **57** | **76** |

## Kokemukset

Aikataulu oli tiukka ja tekemistä paljon. Suunnitelma oli myöhässä, mutta kuitenkin tehtynä. Kokemuksia jäi hyvinkin tästä vaikkakin huonoja kokemuksia jäi aikalailla.